TRIP LINE

Paquete de Entregables Frontend

Wireframes, prototipo de alta fidelidad, navegacion, guia visual, vistas principales y reportes de prueba.

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | TRIP LINE - agencia de viajes / expediciones en vivo |
| Fecha | 10 de julio de 2026 |
| Stack | HTML, CSS, JavaScript, localStorage demo, HLS.js |
| Archivos nuevos | registro.html, dashboard.html, js/registro.js, js/dashboard.js |
| Rutas actualizadas | index.html, destinos.html, comunidad.html, checkout.html, login.html |

Estado del entregable Se implementaron rutas frontend y se documentaron todos los entregables pedidos. La integracion de APIs se mantiene como capa demo con localStorage y configuracion HLS inicial, tal como ya opera el proyecto.

1. Matriz de entregables

| Entregable | Cobertura | Estado |
| --- | --- | --- |
| Wireframes iniciales | Incluidos con las tres referencias enviadas: Home, Detalle y Live feed. | Completo |
| Prototipos alta fidelidad | Especificacion de pantallas y prototipo navegable en HTML/CSS/JS. | Completo |
| Documento de navegacion | Flujos, rutas, estados protegidos y CTAs principales. | Completo |
| Guia de estilo visual | Paleta, tipografia, componentes, estados y criterios responsive. | Completo |
| Reporte usabilidad | Pruebas internas de recorrido y hallazgos accionables. | Completo |
| Navegacion principal | Menu principal actualizado con acceso a Dashboard y Comunidad. | Implementado |
| Codigo fuente rutas | Registro, Dashboard y ajustes de Login/Checkout/Nav. | Implementado |
| Vistas principales | Login existente, Registro nuevo, Dashboard nuevo. | Implementado |
| APIs iniciales | Mock API local con localStorage e integracion HLS configurable. | Implementado demo |

2. Wireframes iniciales

Los wireframes base definen jerarquia, distribucion y contenido de las pantallas principales antes del estilo final.

2.1. Home / Landing operativa

Referencia visual: C:\Users\emarc\Downloads\home.jpeg

Intencion: primera pantalla enfocada en marca, live streams y acceso rapido a expediciones.

2.2. Detalle de destino

Referencia visual: C:\Users\emarc\Downloads\detalle.jpeg

Intencion: profundizar una expedicion y empujar reserva o regreso al live feed.

2.3. Live feed

Referencia visual: C:\Users\emarc\Downloads\live.jpeg

Intencion: priorizar video principal, feeds secundarios, destinos y paquetes.

3. Prototipos de alta fidelidad

El prototipo de alta fidelidad queda representado por pantallas implementadas en HTML/CSS/JS con la estetica final de TRIP LINE. Este documento funciona como handoff para Figma/Adobe XD si se requiere replicar el archivo editable.

| Frame / pantalla | Ruta | Contenido de alta fidelidad |
| --- | --- | --- |
| Home / Landing | index.html | Hero con video, live feed, destinos, paquetes, footer legal y nav principal. |
| Detalle destino | destinos.html?destino=pico-orizaba | Hero dinamico por query string, facts, CTA reservar y siguientes rutas. |
| Live feed | index.html#streams | Video principal HLS, feeds secundarios, estados connecting/offline, controles y HUD. |
| Login | login.html | Acceso demo con social buttons y formulario local. |
| Registro | registro.html | Alta de perfil demo, destino favorito y redireccion a dashboard. |
| Dashboard | dashboard.html | Indicadores de reservas/lives, flujo recomendado, listas de actividad y logout. |
| Comunidad | comunidad.html | Composer de live demo, feeds de comunidad y misiones reservadas. |
| Checkout | checkout.html?package=extreme | Pago simulado, confirmacion y acceso al dashboard. |

Criterios para Figma/Adobe XD

Desktop base: 1440 px de ancho con grid fluido y secciones full-width.

Mobile base: 390 px de ancho, tarjetas en una columna y acciones apiladas.

Estilo: interfaz oscura tipo HUD, acento verde neon, estados LIVE en rojo.

Componentes: nav fijo, CTA principal, CTA secundario, cards de destino, paneles HUD, formularios demo, tablas/listas de dashboard.

Prototipo navegable: Home -> Destino -> Checkout -> Login/Registro -> Dashboard -> Comunidad.

4. Documento de navegacion entre pantallas

| Pantalla | Ruta | Controles | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| Home | index.html | STREAMS, DESTINOS, PAQUETES, ENTRAR/DASHBOARD, COMUNIDAD | Punto de entrada principal. |
| Detalle | destinos.html?destino={slug} | Volver, Reservar mision, Ver live feed | Ruta dinamica por destino. |
| Login | login.html?next={ruta} | Crear cuenta, volver inicio, submit | Acceso demo; respeta next. |
| Registro | registro.html | Ya tengo cuenta, crear perfil | Crea usuario local y envia a dashboard. |
| Dashboard | dashboard.html | Reservar mision, iniciar live, salir | Ruta protegida por requireTriplineSession. |
| Comunidad | comunidad.html | Iniciar live, publicar live demo, salir | Ruta protegida y ligada al perfil. |
| Checkout | checkout.html?package={tipo} | Simular pago, descargar docs, ver dashboard | Genera reserva demo. |

Flujo principal

Usuario aterriza en Home y revisa transmisiones/destinos.

Selecciona un destino y revisa detalle.

Reserva desde paquete Standard o Extreme.

Si no hay sesion, se envia a Login/Registro con ruta de retorno.

Despues del pago simulado, Dashboard concentra reservas y actividad live.

Comunidad permite crear y publicar lives demo asociados al usuario.

5. Guia de estilo visual

Paleta

| Token | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| --black | #020202 | Fondo principal. |
| --dark / --dark2 | #080808 / #0d0d0d | Bandas y secciones. |
| --neon | #39FF14 | Acento principal, CTAs secundarios, HUD y estados activos. |
| --red-live | #FF2020 | Badges LIVE, alertas de transmision. |
| --text | #e8e8e0 | Texto claro principal. |
| --text-dim | rgba(232,232,224,0.5) | Metadatos, subtitulos y estados secundarios. |
| --border | rgba(57,255,20,0.18) | Bordes de paneles, cards y formularios. |

Tipografia

| Familia | Token | Uso |
| --- | --- | --- |
| Bebas Neue | --font-display | Titulares, nombres de destino, paquetes y dashboard. |
| Share Tech Mono | --font-hud | Nav, badges, datos tecnicos, labels y estados. |
| Rajdhani | --font-body | Cuerpo, formularios y textos de UI. |
| Barlow Condensed | --font-cond | Subtitulos, descripciones y beneficios. |

Componentes

Nav fijo con logo, anchors internos y rutas de cuenta.

Boton primario verde neon con clip-path angular.

Boton ghost con borde neon y estado hover.

Cards de destino con imagen, dificultad, descripcion, tags y CTA.

Paneles HUD con metricas, bordes finos y datos de transmision.

Formularios demo con labels tecnicos, inputs oscuros y foco neon.

Dashboard panels con estadisticas, listas de reservas y lives.

6. Codigo fuente y rutas implementadas

| Archivo | Tipo | Cambio |
| --- | --- | --- |
| registro.html | Nueva vista | Formulario de registro demo y redireccion a dashboard. |
| dashboard.html | Nueva vista | Centro de control con reservas, lives y acciones. |
| js/registro.js | Nuevo script | Crea/actualiza usuario en localStorage y establece sesion. |
| js/dashboard.js | Nuevo script | Lee sesion, reservas y lives; renderiza estadisticas. |
| js/demo-auth.js | Actualizado | Agrega data-dashboard-link y control de links con/sin sesion. |
| js/login.js | Actualizado | Redireccion default a dashboard.html. |
| css/styles.css | Actualizado | Estilos de registro/dashboard y responsive. |
| index.html, destinos.html, comunidad.html, checkout.html, login.html | Actualizados | Menu y CTAs conectados al dashboard/registro. |

Integracion funcional con APIs iniciales

| API / clave | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| tripline_demo_session | localStorage | Sesion activa usada por Login, Registro, Dashboard, Comunidad y Checkout. |
| tripline_demo_users | localStorage | Usuarios demo creados por login/registro. |
| tripline_demo_lives | localStorage | Lives demo publicados en Comunidad y leidos por Dashboard. |
| tripline_demo_orders | localStorage | Reservas demo generadas por Checkout y listadas en Dashboard. |
| window.TRIPLINE_STREAM_CONFIG | Config JS | Base para HLS, stream keys y publish URLs. |
| HLS.js | CDN | Reproductor inicial de streams en index.html#streams. |

7. Reporte de pruebas de navegacion y usabilidad

Pruebas de navegacion ejecutadas

| Prueba | Ejecucion | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sintaxis JS | node --check en demo-auth.js, login.js, registro.js y dashboard.js | Aprobado |
| Existencia rutas | registro.html, dashboard.html y scripts asociados | Aprobado |
| Links locales | 71 enlaces locales revisados en 9 HTML | 71/71 OK |
| Placeholders | 20 anchors tipo # detectados | Sin archivos faltantes; algunos son anchors o placeholders intencionales |
| Flujo protegido | Dashboard/Comunidad usan requireTriplineSession | Aprobado por revision de codigo |
| CTA checkout | Confirmacion de pago envia a dashboard.html | Aprobado |

Retroalimentacion de usabilidad

| Area | Hallazgo | Accion |
| --- | --- | --- |
| Encontrar transmisiones | El acceso LIVE desde nav y hero es visible. | Mantener badge LIVE y ancla #streams. |
| Reservar expedicion | El usuario puede pasar de Home a paquete y checkout. | Conservar CTA primario en paquetes. |
| Acceder a cuenta | Dashboard queda visible; si no hay sesion cambia a Entrar. | Correcto para usuarios nuevos. |
| Registro | La separacion Registro/Login reduce ambiguedad del formulario demo. | Nuevo registro implementado. |
| Dashboard | La vista resume reservas y lives sin obligar a entrar a Comunidad. | Implementado como centro de control. |
| Movil | La navegacion puede sentirse densa en pantallas pequenas. | Sugerencia futura: menu compacto/hamburguesa. |
| Estado demo | Los avisos aclaran que no hay cobros ni cuentas reales. | Mantener avisos visibles. |

Nota de alcance Este reporte corresponde a pruebas internas de recorrido y revision heuristica. Para una entrega productiva se recomienda validar con 3 a 5 usuarios reales y medir tiempos de tarea, errores y satisfaccion.

8. Recomendaciones para siguiente iteracion

Conectar autenticacion real con backend seguro, HTTPS y validacion del lado servidor.

Sustituir localStorage por API REST o base de datos para usuarios, reservas y lives.

Agregar menu movil compacto para reducir densidad del nav.

Crear archivo editable en Figma/Adobe XD usando la especificacion de frames de este documento.

Ejecutar prueba con usuarios reales y actualizar el reporte con datos medidos.